|  |  |
| --- | --- |
| **Registro de Participación de los Interesados** | |
| **Practica:** Monitorear los compromisos y la involucración de los interesados | **Meta:** Monitorear el proyecto contra el plan |

|  |
| --- |
| **Objetivo** |
| Establecer los formatos para el registro que permita controlar las actividades que se realizan en el proyecto software. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Fase del ciclo de vida** | **Actividad** | **Cumplió** | | **Responsable** | **Fecha inicio** | **Fecha fin** | **Duración**  **Planeada** | **Duración de ejecución** |
| **SI** | **NO** |
| 01 | Analisis | Recopilación de información | x |  | - Analista de sistemas | 18/04/2018 | 21/04/2018 | 3 dias | 4 dias |
| 02 | Analisis | Recopilar información en la granja UFPS | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos  - Documentador | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 1 dia | 1 dia |
| 03 | Analisis | Definición de requerimientos | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos | 06/05/2018 | 22/04/2018 | 1 dia | 1 dia |
| 04 | Analisis | Identificación de entidades | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos | 22/04/2018 | 22/04/2018 | 1 dia | 1 dia |
| 05 | Diseño | Realizacion y analisis del diagrama conceptual | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos | 25/04/2018 | 28/04/2018 | 2 dias | 4 dias |
| 06 | Diseño | Realizacion y analisis del diagrama de clases | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 2 dias | 4 dias |
| 07 | Diseño | Realizacion y analisis del modelo relacional | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos | 30/04/2018 | 03/04/2018 | 2 dias | 4 dias |
| 08 | Diseño | Diseño de prototipos de interfaz gráfica administrador | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos  -Desarrollador | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 1 dia | 2 dias |
| 09 | Diseño | Diseño de prototipos de interfaz de usuario | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos  -Desarrollador | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 dia | 2 dias |
| 10 | Diseño | Realizacion y analisis de diagrama de casos de uso. | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos | 10/05/2018 | 13/05/2018 | 2 dias | 4 dias |
| 11 | Diseño | Conversión a diagramas de secuencia | x |  | - Analista de sistemas  - Ing. de Requerimientos | 12/05/2018 | 15/05/20 | 2 dias | 4 dias |
| 12 | Codificación y pruebas | Desarrollo modulo Administrador | x |  | -Analista de sistemas  -Desarrollador | 30/05/2018 | 18/06/2018 | 19 dias | 15 dias |
| 13 | Codificación y pruebas | Desarrollo modulo Usuario | x |  | -Analista de sistemas  -Desarrollador | 10/06/2018 | 15/06/2016 | 7 dias | 6 dias |
| 14 | Cierre | Finalización módulo Administrador | x |  | -Director de proyecto  -Documentador | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 1 dia | 1 dia |
| 15 | Cierre | Finalización módulo Usuario | x |  | -Director de proyecto  -Documentador | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 1 dia | 1 dia |
| Observaciones: Este modelo se desarrolla el sistema para satisfacer un subconjunto de requisitos especificados y en posteriores versiones se incrementa el sistema con nuevas funcionalidades que satisfagan más requisitos. | | | | | | | | | |